## Slide 1
BREꞱA
Präsentiert von: Nico, Justin, Marcel E. & Aleks

## Slide 2
Risikomanagement

## Slide 3
Neue Technologien

## Slide 4
Die Problematik:
Mobile Endgeräte
Unbekannte Frameworks
Prevention:
React Native gewählt
=> Entwicklungsworkflow ähnelt dem von React
=> Übergang zu React Native somit einfacher
Einplanen von Puffern

## Slide 5
Kommunikation

## Slide 6
(1) Zwischen Back- & Frontend
(2) Im Team

## Slide 7
(1) Zwischen Back- & Frontend
Die Problematik:
Misskommunikation innerhalb des Nachbarteams
=> Führt zur Verzögerung der Arbeit
Prevention:
Wir stellen einen groben Plan zur Verfügung, wann wir welche Endpunkte brauchen
Kontinuierliche Besprechung mit dem Backend und Überprüfung der Machbarkeit

## Slide 8
(1) Zwischen Back- & Frontend
(2) Im Team

## Slide 9
(2) Im Team
Die Problematik:
Beispiel: Zwei Leute arbeiten am Login, obwohl einer die Registrierung entwickeln sollte
Unterschiedliche Designs (z.B. Startseite hat runde Buttons und Profilseite hat eckige Buttons
Prevention:
Erstellung von BLI‘s im gruppeneigenen Trello
Einigung auf einige Guidelines / Conventions

## Slide 10
Vernachlässigung von Android

## Slide 11
Vernachlässigung von Android
Problematik:
Prevention:
Alle Teammitglieder sind IOS-Nutzer
Entwicklung fokussiert sich auf IOS
Unterbewusste Vernachlässigung von Android
Niemand simuliert die App auf Android
- In den Sync-Meetings wird die App auf beiden Betriebssystemen getestet
- Regelmäßiges testen auch auf Endgeräten beider Betriebssysteme